|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn på punktet** | Toilet og vinduer i MK | | | |
| **Navn på forslagsstiller** | Bygningsudvalget | | | |
| **Ønskes til behandling på menighedsrådsmødet** | Dato: 16/1 2024 | | | |
| **Type punkt, sæt kryds** | Orientering | Drøftelse | Beslutning X | |
| **Hvis punktet er et beslutningspunkt, beskriv da indstillingen til menighedsrådet**  *Hvad anbefales?* | Der er indhentet 2 tilbud på det ekstra toilet i MK. Samtidig med etablering af toilet, skal der også udskiftes vinduer.  Tilbud KYED Byg: 262.500 kr inc moms  Tilbud Ræbild & Walin: 239.350 kr. inc. moms | | | |
| **Sagsfremstilling**  *Så kort og præcist som muligt*  *1)beskrives orienteringen eller*  *2)præsenteres mulighederne i drøftelsen eller*  *3)begrundes indstillingen til beslutning* | Synsudsat 2020, hvor skøn var udgift på 158.400 kr, som blev bevilget 2022.  Efterfølgende er priser på materiale og arbejde steget, så budgettet nu er på i alt 300.000 kr.  Mr skal beslutte, om   1. Projektet skal udskydes 2. De manglende 141.600 kr skal søges som ekstrabevilling af 5% midlerne 3. Vi skal selv finansiere det manglende beløb | | | |
| **Økonomi**  *Er der omkostninger, besparelser eller indtægt forbundet med punktet?* |  | | | |
| **Er der tilbud vedhæftet?** | Ja Antal tilbud:  Navn på tilbud: | | | Nej |
| **Er der andre bilag?** | Ja Antal bilag:  Navn på bilag:  Samlet pris fra GH for toilet  Anlægsskema 2021 | | | Nej |